|  |  |
| --- | --- |
| **BCC | Engenharia de Software**  **Segunda Iteração do Projeto**  **Professor Rodrigo Andrade** |  |

**Organização:** *sistema-hotel-es/sistema-hotel*

**Membros:** Erik Alexandre | Isaac Dias | Lucas Romeiro

# Postmortem

Resumo das atividades realizadas durante a segunda iteração do projeto.

## a) Período:

Nesta iteração constam as atividades desenvolvidas no período de 20/04/22 até 02/05/22.

## b) O que estava planejado

|  |  |
| --- | --- |
| Atividades | Responsável |
| Correção git actions | Equipe |
| Correção heroku | Equipe |
| Correção codacy  Correção testes da 2ª iteração | Equipe |
| Implementação da história de cliente | Equipe |
| Implementação da história de funcionário | Equipe |
| Implementação da história de reserva | Equipe |
| Implementação do cenário de teste cliente | Equipe |
| Implementação do cenário de teste funcionário | Equipe |
| Implementação do cenário de teste reservas | Equipe |
| Implementação teste model de usuário | Equipe |
| Fazer o deploy no Heroku | Equipe |
| Postmortem da 3ª iteração | Equipe |
| Publicar o release do último commit da 3ª iteração | Equipe |

## c) O que foi feito

|  |  |
| --- | --- |
| Atividades | Responsável |
| Correção git actions | Erik |
| Correção heroku | Erik |
| Correção codacy  Correção testes da 2ª iteração | Isaac |
| Implementação da história de cliente | Isaac |
| Implementação da história de funcionário | Lucas |
| Implementação da história de reserva | Lucas |
| Implementação do cenário de teste cliente | Lucas |
| Implementação do cenário de teste funcionário | Erik |
| Implementação do cenário de teste reservas | Isaac |
| Implementação teste model de usuário | Erik |
| Fazer o deploy no Heroku |  |
| Postmortem da 3ª iteração | Lucas |
| Publicar o release do último commit da 3ª iteração |  |

## d) Problemas na implementação

|  |  |
| --- | --- |
| Atividades | Responsável |
| Implementação da história de cliente | - |
| Implementação da história de funcionário | - |
| Implementação da história de reserva | - |
| Implementação do cenário de teste cliente | - |
| Implementação do cenário de teste funcionário | - |
| Implementação do cenário de teste reservas | - |

## e) O que está planejado para a próxima iteração

|  |  |
| --- | --- |
| Atividades | Responsável |
| Correção de todos os testes | Equipe |
| Termino da implementação das histórias de usuário | Equipe |
| Correção das views | Equipe |
| Correção de problemas do Codacy | Equipe |
| Deploy do projeto final no Heroku | Equipe |
| Postmortem da 4ª iteração | Equipe |
| Publicar um release da 4ª iteração | Equipe |